**PRESUPUESTO SITIO WEB 10/05/2024**

Desarrollo Web: “Anticipate Legal”

Landing Page

* Sitio completo: 4 secciones (Home, Servicios, Nosotros, Contacto)

**PROGRAMACIÓN WEB: $200.000**

**Etapa 1 – Estructura Diseño (10 días)**

Una vez aprobado el diseño se comienza con la maquetación web (4 secciones).

*Se recibe 1 feedback.*

**Etapa 2 – Web Completa (5 días)**

Correcciones primer feedback.

Ajustes finales.

**Etapa 3 – Entrega final**

Subida al servidor del sitio web finalizado.

*Presupuesto válido por 15 días. Las etapas del proyecto se ajustan a los tiempos de entrega del material y feedback del cliente.*

*Forma de pago: 50% al dar inicio al proyecto y 50% con la entrega final. El precio final no incluye el costo de dominio y el servicio de hosting.*